# Relatório do projeto MarketGo

**Data do registro:** 28/10/2026

**Repositório:** https://github.com/kathiamf/marketgo

**Plataforma:** Expo / React Native

**Estado:** implementação e validações automatizadas concluídas; integração com Supabase real e testes manuais pendentes.

# 1. Objetivo

Desenvolver um protótipo mobile-first para compras em mercados locais, cobrindo navegação de catálogo, carrinho, checkout demonstrativo e consulta do pedido. O escopo não inclui processamento financeiro ou operação real de entrega.

# 2. Implementação

O aplicativo usa Expo SDK 58, React Native, Expo Router e TypeScript. O Supabase é a camada planejada de autenticação e persistência. A interface tem rotas para autenticação, lojas, produtos, carrinho, checkout, perfil e pedidos. Validações compartilhadas cobrem quantidades, preço em centavos e regras do carrinho.

O SQL define lojas, produtos, pedidos e itens, políticas RLS e funções para criar e atualizar pedidos. O servidor calcula totais e cria snapshots dos itens. O seed contém seis lojas e 50 produtos. A atualização de status é demonstrativa; não é uma integração com entregadores.

# 3. Validação automatizada

Verificação — Resultado registrado

Testes de aplicação — 37 passaram

Testes SQL com PGlite — 13 passaram

TypeScript (`npm run typecheck`) — passou

ESLint (`npm run lint`) — passou

Expo Doctor — 20/20 verificações passaram

Exportação web (`npx expo export --platform web`) — concluída

Smoke test web sem `.env` — tela de configuração observada

Os logs de comandos em `logs/` preservam as evidências de execução e os erros encontrados. A falha de `npx expo lint` não foi apresentada como sucesso; o comando configurado e validado é `npm run lint`, que executa `eslint .`.

# 4. Testes manuais e limitações

O ambiente não possui `.env` nem credenciais de um projeto Supabase. Por esse motivo, cadastro, login, catálogo remoto e pedidos reais não foram validados; 17 cenários manuais permanecem não executados, enquanto M01 verificou a tela de configuração. Os passos e estados estão em `testes-manuais.md`.

Também não foi validado em aparelho físico. Pagamento, avanço de status e entrega são simulados. A instalação relatou vulnerabilidades de dependências; não há relatório de auditoria detalhado neste trabalho. Não se deve usar chave `service_role` no aplicativo.

# 5. Problemas encontrados e correções

1. Incompatibilidade React / `react-dom` provocou `ERESOLVE`; os pacotes web foram alinhados usando `npx expo install`.

2. Jest incluiu indevidamente um teste ESM de banco; sua descoberta foi limitada aos testes TypeScript de app, e o banco passou a usar `node --test`.

3. Erros de tipagem nas integrações TypeScript foram corrigidos e o typecheck final passou.

4. `npx expo lint` encontrou configuração inconsistente; `npm run lint` foi configurado para executar ESLint diretamente e passou.

5. Expo Doctor encontrou dependências ausentes/desalinhadas; correções via Expo alinharam o projeto, resultando em 20/20 verificações.

Mais detalhes e nomes dos logs: `erros-e-solucoes.md`.

# 6. Próximas etapas

1. Configurar projeto Supabase de teste e variáveis públicas em `.env`.

2. Aplicar schema e seed, validar RLS e executar M02–M18 da lista manual.

3. Testar layout e navegação em dispositivos iOS e Android.

4. Revisar as vulnerabilidades reportadas pelo npm antes de atualizar dependências.

5. Planejar integrações de pagamento e entrega somente se entrarem no escopo do produto.

# 7. Apresentação

O roteiro estimado de cinco minutos está em `roteiro-apresentacao.md`.